|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? En esta etapa conseguimos un progreso significativo en el desarrollo de nuestro proyecto Vecinity. Logramos implementar correctamente el sistema de inicio de sesión y diseñamos la página principal, incorporando el banner, el menú, el contenido y el pie de página. Para coordinar el trabajo y monitorear los avances utilizamos Jira, complementándolo con reuniones en horarios vespertinos. El mayor reto fue la limitación de tiempo debido a las prácticas profesionales, sumado a ciertos inconvenientes técnicos relacionados con la compatibilidad de librerías y herramientas, lo que generó demoras al integrar el backend con el frontend.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Para superar los obstáculos que se presentaron, optamos por dividir las tareas y designar responsables específicos para atender los inconvenientes de cada una. En mi caso, prioricé avanzar en la lógica y funcionalidad del sistema antes de enfocarme en los aspectos visuales, con el fin de asegurar un progreso sólido en el desarrollo. Asimismo, mantuvimos una comunicación continua mediante reuniones y plataformas digitales como WhatsApp, lo que facilitó la resolución rápida de dudas y permitió mantener un buen ritmo de trabajo a pesar de las diferencias horarias.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Considero que mi desempeño ha sido positivo, ya que he cumplido con las tareas asignadas y he contribuido al avance del sistema, especialmente en el área de frontend. He trabajado tanto en el diseño como en la integración con el backend, asegurando que los datos se muestren de forma correcta. Destaco mi habilidad para desarrollar interfaces de manera ágil, lo que me ha permitido concentrarme en la funcionalidad del proyecto. Como punto a mejorar, reconozco la necesidad de ser más constante en el uso de Jira y mantener las tarjetas actualizadas, ya que en ocasiones lo descuido y eso puede afectar la coordinación del equipo.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Me preocupa no tener claridad sobre cómo abordar los aspectos legales o los posibles vacíos que podrían surgir dentro del sistema. Me gustaría aprender cómo manejar adecuadamente situaciones en las que la información proporcionada por los usuarios pueda no ser verídica. Por ejemplo, cómo verificar si una persona realmente reside en la dirección que declara y qué mecanismos se pueden implementar para validar esos datos de forma confiable y conforme a la normativa vigente.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? El equipo ha mantenido un trabajo colaborativo, por lo que no ha sido necesario realizar grandes cambios en la distribución de tareas. Para esta etapa final, acordamos definir con mayor claridad las responsabilidades de cada integrante. Algunos se concentrarán en optimizar el rendimiento del frontend y mejorar la arquitectura del backend, mientras que otros se encargarán de la documentación y de ejecutar pruebas más exhaustivas, con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento del sistema.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? El trabajo en equipo ha sido positivo, ya que hemos mantenido una comunicación fluida y un apoyo constante entre los integrantes para resolver dudas. Todos han demostrado compromiso con el progreso del proyecto y flexibilidad para adaptarse a los horarios del grupo. Sin embargo, un aspecto que podríamos mejorar es la revisión y retroalimentación del código, lo que nos permitiría optimizar el tiempo y avanzar con mayor eficiencia en las demás tareas.